## 附件1

中共什邡市委农村工作委员会

2018年度项目支出绩效自评报告

——现代农业发展项目之什邡昊阳

农业发展有限公司高品质黄背木耳繁育中心建设项目

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共什邡市委 什邡市人民政府关于深入推进现代农业发展的意见》（什委发〔2014〕7号）文件精神，我市每年预算500万元对新型农业经营主体进行奖励扶持，2018年，我市针对2017年验收合格的现代农业发展17个项目进行资金拨付，共计244.96元，其中什邡昊阳农业发展有限公司高品质黄背木耳繁育中心建设项目获得100万元奖励。

1.什邡昊阳农业发展有限公司高品质黄背木耳繁育中心建设项目，由市委农工委作为项目主管部门，履行监督、管理的职能，具体实施工作由该公司负责。

2.项目立项、资金申报的依据

（1）《中共什邡市委、什邡市人民政府关于深入推进现代农业发展的意见》（市委发〔2014〕7号）；

3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式

该奖励资金具体支持新型农业经营主体扩大再生产。对新型农业经营主体从事农副产品精深加工、冷链储运和规模养殖、水产养殖的新（改、扩）建项目，带动农户效果明显且符合环保标准，固定资产投资在500万元以上的，按该次固定资产投资额的10%给与一次性补助，每个项目补助总额不超过100万元。固定资产投资范围为厂房、设备和与生产密切相关的辅助设施等。该项目严格按照“先建后补”的方式拨付补助资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要建设内容。

修建制包、培育车间7531.1平方米，出耳棚4160平方米，原料仓库630平方米，办公及研发中心2005.11平方米，副楼及食堂580.78平方米，配电室60平方米，消防泵房85平方米，自动化黄背木耳菌包生产线一条。

2.实施进度。

2015年12月-2016年1 月，项目申报、技术方案的制定、设备采购、原材料准备；

2016年2月-2016年3月，培养基配方的研究；

2016年4月-2016年10月，生产工艺及参数的研究；

2016年11月-2016年12月，黄背木耳工厂化生产技术集成研究；项目材料总结，结题、验收。

3.项目资金申报相符性

本项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目在建设前先上报项目实施方案，经批复后，才开始建设。建设过程中，严格按照建设程序步骤，市委农工委和市财政局经常到项目实施单位进行督查、监督。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

什邡昊阳农业发展有限公司高品质黄背木耳繁育中心项目，2015年在什邡市湔氐镇太乐村实施。根据什邡昊阳农业发展有限公司2015年与什邡市政府签订的项目投资协议实施高品质黄背木耳繁育中心项目建设，主要内容修建制包、培育车间7531.1平方米，出耳棚4160平方米，原料仓库630平方米，办公及研发中心2005.11平方米，副楼及食堂580.78平方米，配电室60平方米，消防泵房85平方米，自动化黄背木耳菌包生产线一条。项目总投资3000万元，建成后申请项目补贴100万元。补助资金主要用于扩大产能和基地建设，由什邡市财政局发文予以批准批复，财政资金严格按照项目《项目计划书》使用，符合资金管理办法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划、到位及使用情况。

本项目建设资金共计3000万元，补助资金100万元2018年6月已全部到位。

2.资金使用。

截至目前为止已支付设备购置费697.51万元，建安费1937.91万元，各款项严格按合同或货到付款由公司直接支付。

（三）项目财务管理情况。

本项目补助资金由什邡昊阳农业发展有限公司向市委农工委申报，待审批后由什邡市财政直接拨付给公司。自筹资金由公司管理，工程验收完工后直接支付与施工单位。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照该公司基地的需求，公司先后进行多方询价比较，最后确定道路硬化由四川新什建筑工程有限公司承建，建筑施工由四川华霖建筑工程有限公司承建。对施工过程进行了全方位的安全、质量、进度的监管。最后对该工程进行竣工验收。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目计划完成目标，截至评价时点的实际投资完成和任务量与计划完成目标一致。修建制包、培育车间7531.1平方米，出耳棚4160平方米，原料仓库630平方米，办公及研发中心2005.11平方米，副楼及食堂580.78平方米，配电室60平方米，消防泵房85平方米，自动化黄背木耳菌包生产线一条。本项目于2016于6月20日全部竣工并投入使用，项目于7月20日对该工程进行了初验，市级相关部门于2017年11月30日对该项目工程进行了验收，经验收该工程按期完成了项目计划表中的建设内容，合格。

（二）项目效益情况。

建成常年规模化循环示范生产线一条，日产5万袋，年产 600 万袋耳包，年生产黄背木耳干货1050吨，实现产值1060万元。带动100户农户栽种，实现户均增收20万元。降低二氧化硫硫、二氧化碳、灰分等煤炭燃烧产生的污染物排放量，回收废弃菌包作为有机肥料，减少菌包散户生产对环境的污染。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

什邡昊阳农业发展有限公司的高品质黄背木耳繁育中心项目，能有效带动产业发展、改善地方环境、实现助农增收。

（二）存在的问题

针对农业发展，资金、技术的投入非常重要，但是往往资金投入大，资金链紧张，贷款利息高，技术型人才紧缺。

（三）相关建议

建议上级对该项目加大奖补投入力度，带动整个区域的发展，促进产业调整，农民增收。

2019年6月28日